**#º RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PARCIAL**

**Referência:** (identificação do objeto com indicação do nome da instituição atendida com a obra: ex. reforma/ampliação/construção/reconstrução do CMEI Fulano de Tal)

***COMPARATIVO DE METAS ESTABELECIDAS ATÉ O MOMENTO COM O EFETIVAMENTE EXECUTADO***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviços** | **Meta Prevista até a apresentação deste Relatório** | **Executado até a apresentação deste Relatório** |
| 0 – Processo licitatório | % | % |
| 1 – Serviços Preliminares | % | % |
| 2 – (...) | % | % |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Total** | **%** | **%** |

**Situação atual da obra:** (ex. obra em atraso / obra com andamento normal / obra adiantada)

**Justificativa:** este item deve justificar e explicar o andamento da obra, em caso de atraso e até de adiantamento da obra. Nesse item, esperamos que vocês informem o andamento da obra, justificando e dando demais explicações e, caso tenham solicitado prorrogação de vigência do plano de aplicação (quantificando o prazo necessário), essa informação deve constar aqui. Caso a obra esteja adianta, ou caso a medição seja feita por serviço concluído (e não por mês, como apresentado no cronograma físico-financeiro), precisamos que vocês nos informem a previsão de desembolso de vocês, quer seja para conseguirmos nos organizar quanto às parcelas seguintes de repasse, quer seja para fazermos um acompanhamento efetivo.

***ANÁLISE DAS ATIVIDADES JÁ REALIZADAS***

Espera-se nesse item que o município informe, no que for aplicável ao período a que se referir o relatório, datas marco da licitação; valor licitado; data da homologação/adjudicação; data da OS e de início da obra; data do mês de referência das medições, informando o valor de cada medição; além de relatar eventuais problemas encontrados durante a execução da obra, de modo a manter o Comitê de Acompanhamento e Avaliação informado.

***ANEXOS:***

1. Cronograma físico-financeiro apresentando o realizado e a estimativa para conclusão;
2. Boletins de medição do período de referência do Relatório de Execução Parcial, com apresentação do relatório fotográfico
3. Notificações à empresa executora e demais comunicações relevantes;
4. Demais documentos que se considerar relevante ao conhecimento do Comitê de Acompanhamento e Avaliação para acompanhamento da execução do Plano de Aplicação.

(LOCAL), 29 de junho de 2021

***Nome do(a) Fiscal da Obra***

Fiscal da Obra

*(assinado eletronicamente)*

***Nome do(a) Prefeito(a)***

Prefeito(a) Municipal de (Nome do município)

*(assinado eletronicamente)*

***Obs. Todas as observações e orientações de preenchimento (inclusive esta) não devem constar no documento final apresentado.***