**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO PARCIAL**

# DESCRIÇÃO DO PROJETO E METAS ESTABELECIDAS ATÉ O MOMENTO

**Referência:** ***\*Orientações de preenchimento\**** Reforma e Ampliação ... ou Construção ... ou (...)

**Descrição do Projeto:** ***\*Orientações de preenchimento\**** este item deve resumir o projeto/obra. Ex. Ampliação com construção de quatro salas e dois banheiros infantis e pintura geral e reforma dos banheiros do prédio existente.

**Metas estabelecidas até o momento:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Serviços** | **Meta Prevista até a apresentação deste Relatório** | **Executado até a apresentação deste Relatório** |
| 1 – Serviços Preliminares | % | % |
| 2 – (...) | % | % |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Total** | **%** | **%** |

**Situação: *\*Orientações de preenchimento\**** obra em atraso / obra com andamento normal / obra adiantada.

**Justificativa:** ***\*Orientações de preenchimento\**** este item deve justificar e explicar o andamento da obra, em caso de atraso e até de adiantamento da obra. Nesse item, esperamos que vocês informem o andamento da obra, justificando e dando demais explicações e, caso tenham solicitado prorrogação de vigência do plano de aplicação (quantificando o prazo necessário), essa informação deve constar aqui. Caso a obra esteja adianta, ou caso a medição seja feita por serviço concluído (e não por mês, como apresentado no cronograma físico-financeiro), precisamos que vocês nos informem a previsão de desembolso de vocês, quer seja para conseguirmos nos organizar quanto às parcelas seguintes de repasse, quer seja para fazermos um acompanhamento efetivo.

# ANÁLISE DAS ATIVIDADES JÁ REALIZADAS COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS

***\*Orientações de preenchimento\**** 1) **Caso a obra ainda não tenha iniciado**, aqui se descreverá as fases por que tem passado a licitação, com apresentação da documentação comprobatória. Por exemplo: dia 02/02/2019 – publicação da licitação (apresentação de cópia da publicação); dia 20/02/2019 – recebimento dos envelopes; dia 07/03/2019 - abertura das propostas (cópia da ata de abertura) (...)

a) O relatório subsequente se inicia onde terminou o anterior, dessa forma, pode ser que tenha relatório híbrido, com informações do final da licitação, homologação, emissão da ordem se serviço e do início da obra.

b) Assim que o valor ganhador da licitação for sabido, deve ser apresentado o boletim de acompanhamento com o cronograma físico-financeiro atualizado, além de ser necessário o envio de cópia do cronograma e da planilha da ganhadora da licitação.

***\*Orientações de preenchimento\**** 2) **Caso a obra já tenha iniciado**, aqui se informará todas as atividades já realizadas, identificando a data ou o período em que elas foram realizadas, com apresentação de relatórios fotográficos e vídeos comprobatórios da execução das atividades. Por exemplo: 010201 locação das sapatas - dias 02 a 06/maio (apresentar as fotos); 010202 armação das sapatas – dias 09 a 11/maio (apresentar as fotos) (...).

a) Em anexo a esse item devem ser apresentados os **boletins de medições do período a que se refere o relatório**.

c) O relatório subsequente se inicia onde terminou o anterior, dessa forma, pode ser que tenha relatório híbrido, com informações do final da licitação, homologação, emissão da ordem se serviço e do início da obra.

***\*\*todas as fotos devem ser coloridas\*\****

(LOCAL), 29 de dezembro de 2020

***Nome do(a) Fiscal da Obra***

Fiscal da Obra

*(assinado eletronicamente)*

***Nome do(a) Prefeito(a)***

Prefeito(a) Municipal de (Nome do município)

*(assinado eletronicamente)*

***Obs. Todas as observações e orientações de preenchimento (inclusive esta) não devem constar no documento final apresentado.***